

Logboek kandidaat

Praktijkexamen

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoonsinformatie** | |
| Naam kandidaat | Philip Klok |
| Studentnummer | 85866 |
| Klas/groep | IC.20SD.A |
| (Leer)bedrijf | E-Expansion |
| Beoordelaar 1 | Collin Strengnaerts |
| Beoordelaar 2 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Werkzaamheden en/of examenopdracht** | **Resultaat** | **Werkproces** |
| 2023-4-11 | Programma van Eisen document aangepast | Gewerkt aan een aantal stukken zoals (Over het project en de opdrachtgever en de informatiebronnen)  Bij de Over het project en opdrachtgever is alles goed gelopen. En bij informatiebronnen moest ik alle informatie die ik kon vinden met links toepassen in het document. | B1-K1-W1 |
| 2023-4-12 | Programma van Eisen document aangepast | Ben begonnen aan het aanpassen van de Uitgangspunten (Definition of Done). Hierbij heb ik alle informatie wat nodig was geïmporteerd. | B1-K1-W1 |
| 2023-4-13 | Verzameling van informatie over Multi-step form | Heb me meer verdiept in het gebied van de forms. Hiermee bedoel ik de informatie te vinden over de multi-step form in JavaScript en PHP. | B1-K1-W1 |
| 2023-4-18 | Programma van Eisen document aangepast | Interviewverslag Uitgangspunten & Eisen en wensen volledig uitgewerkt in het document. | B1-K1-W1 |
| 2023-4-19 | Programma van Eisen document compleet | User Stories uitgewerkt en andere aanpassingen gemaakt in het document voor het signeren van het akkoord opdrachtgever. | B1-K1-W1  B1-K1-W3  B1-K2-W1 |
| 2023-4-19 | Overleg document Programma van Eisen | Met dit overleg hebben we besproken of het document afgerond mag worden, toch moesten er nog een paar aanpassingen worden gemaakt op basis van spelling en zinsopbouw om de opdrachtgever duidelijk te informeren wat er staat. | B1-K1-W1  B1-K1-W3  B1-K2-W1 |
| 2023-4-20 | Overleg User stories | We hadden de user stories besproken. Ik had al een klein idee hoe hij eruit zou zien, maar Pippijn Stortelder had nog wat aanvullingen op mijn user story over de Multi-step formulier. | B1-K1-W1  B1-K1-W2  B1-K2-W1 |
| 2023-4-21 | Aanpassingen document Programma van Eisen | Na het nakijken van het document door Collin Strengnaerts ben ik alle opmerkingen gaan maken en afgemaakt. | B1-K1-W1  B1-K1-W3  B1-K2-W1 |
| 2023-4-24 | Aantal onderdelen van Planning & Ontwerp begonnen | De User Interface Design, navigatiestructuur, framework, activiteitendiagram en de Use Case gemaakt. | B1-K1-W2 |
| 2023-4-25 | Resterende onderdelen gemaakt van Planning & Ontwerp | Onderbouwingen wireframe gemaakt, hierbij had ik in overleg met Leen Groeneberg de design gemaakt. | B1-K1-W2 |
| 2023-4-26 | Informatie opgezocht en uitgewerkt. | Alle informatie opgezocht om de formulier te maken. Begin van HTML, JS en CSS, heb nog niks ingewikkelds gecodeerd meer het begin van de code. | B1-K1-W3 |
| 2023-5-01 | Code update | Verder gegaan met de code, gewerkt aan de eerste en- tweede stap van de formulier, functies waren makkelijk om te maken wegens ik dit al eerder heb gedaan vorig jaar met een project. | B1-K1-W3 |
| 2023-5-02 | Code update | De knoppen ‘next’, ‘previous’ en ‘submit’ gemaakt met de functie erbij. Heb hiermee nog wel wat struggle gehad, vanwege de code nog wel ingewikkeld kon worden. | B1-K1-W3 |
| 2023-5-03 | Code Update | Nog wat errors in de code gefixed, hiermee bedoel ik dat er een functie was die niet werkten en gerepareerd moest worden. | B1-K1-W3  B1-K1-W4 |
| 2023-5-04 | Code afgemaakt en overleg code met Pippijn Stortelder | De code is af, heb nog wel wat moeten maken voordat ik klaar was. De formulier komt in Elementor dus heb CSS moeten toevoegen om het vloeiend toe te kunnen voegen. Na een kijkje van de code met Pippijn gaan we morgen wat testen uitvoeren en de verbetervoorstellen uitvoeren. | B1-K1-W3  B1-K1-W4  B1-K2-W2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Handtekening voor gezien** | | | |
| Beoordelaar |  | Datum |  |
| Kandidaat |  | Datum |  |